Додаток  

до рішення виконавчого комітету
Харківської міської ради

від 04.03 2015 № 122
ПЛАН

КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ З ПРИВЕДЕННЯ ДО НАЛЕЖНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА
У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 2015 РОКУ
	№ з/п
	Найменування заходів
	Одиниця виміру
	Об’єми робіт
	Фінансування, тис. грн
	Термін виконання
	Відповідальний за виконання



	
	
	
	
	Кошти

підприємств
	Бюджет
міста Харкова
	Залучені кошти
	
	

	Департамент комунального господарства
	Департамент комунального господарства, 
адміністрації районів ХМР,
КП, функціонально підпорядковані департаменту

	Об’єкти зеленого господарства


	1.
	Підготовка до роботи міських фонтанів 
	шт.
	19
	-
	*
	-
	квітень-травень
	СКП «Харківзеленбуд»

	2.
	Санітарне очищення території парків, скверів, зелених зон тощо
	га
	1195
	-
	*
	-
	березень-травень
	СКП «Харківзеленбуд»

	3.
	Вивіз сміття
	м3

	1898
	-


	*
	-


	березень-квітень
	СКП «Харківзеленбуд»

	4.
	Видалення аварійних, сухостійних дерев
	шт.
	570
	-
	*
	-


	березень-квітень
	СКП «Харківзеленбуд»

	5.
	Обрізка крони дерев
	шт.


	1209
	-


	*
	-


	березень- травень
	СКП «Харківзеленбуд»

	6.
	Висадження дерев
	шт.
	170
	-


	*
	-


	березень-квітень
	СКП «Харківзеленбуд»

	7.
	Висадження квітів
	шт.


	192 094
	-


	*
	-


	травень
	СКП «Харківзеленбуд»

	Об`єкти ритуального господарства


	1.
	Прибирання територій кладовищ
	га


	132
	-
	*
	-
	березень-квітень
	КП «Ритуал»

СКП «Заповіт»

	2.
	Вивіз сміття 
	м3
	3978
	2,2
	*
	-
	березень-квітень
	КП «Ритуал»

СКП «Заповіт»

	3.
	Видалення аварійних дерев 
	шт.


	122
	-
	*
	-
	березень-квітень
	КП «Ритуал»

СКП «Заповіт»

	4.
	Санітарне прибирання території Польського меморіалу 
	га
	2,9
	-


	*
	-


	березень квітень
	КП «Ритуал»



	5.
	Приведення до належного стану воїнських, братських поховань на міських кладовищах 
	шт.
	9
	-
	*
	-


	березень - квітень
	КП «Ритуал»



	6.
	Влаштування квітників
	м2
	175
	-
	*
	-


	квітень-

травень
	КП «Ритуал»

	7.
	Завезення піску на кладовища
	м3
	352
	8,0

	*
	-


	березень - квітень
	КП «Ритуал»

СКП «Заповіт»

	8.
	Інші роботи з благоустрою (підготовка та запуск водогонів, ремонт та фарбування адміністративних споруд, огорож, воріт, лавок тощо)
	-
	-
	97,5
	*
	-


	березень-травень
	КП «Ритуал»

СКП «Заповіт»

	 Всього:  107,7 тис. грн
	
	
	107,7
	*
	-
	
	

	КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»


	1.
	Прибирання території
	га
	3
	0,7
	*
	-
	березень- травень
березень- травень
	КП «Міськсвітло»

	2.
	Вивіз сміття
	м3
	7,5
	
	
	
	
	КП «Міськсвітло»

	3.
	Очищення шаф, опор та кабельних коробів від наклейок та реклами
	од.
	5171
	
	
	
	
	КП «Міськсвітло»

	4.
	Профілактичний ремонт електромереж 
	км
	121
	
	
	
	
	КП «Міськсвітло»

	5.
	Демонтаж опор
	од.
	22
	
	
	
	
	КП «Міськсвітло»

	6.
	Очищення та мийка світильників
	од.
	950
	
	
	
	
	КП «Міськсвітло»

	7.
	Фарбування елементів електромереж 
	од.
	480
	
	
	
	
	КП «Міськсвітло»

	Всього: 0,7 тис. грн
	
	
	0,7
	*
	-
	
	

	Об’єкти тепло -, водопостачання та водовідведення

	1.
	Прибирання території
	га
	164,2

38,7
	-

-
	-

-
	-

-
	березень - травень
	КП «Харківські теплові мережі»
КП «Харківводоканал»

	2.
	Вивіз сміття
	м3
	1029

156
	-

-
	-

-
	-

-
	березень - квітень
	КП «Харківські теплові мережі»
КП «Харківводоканал»

	3.
	Відновлення асфальтобетонного покриття після ліквідації аварійних ситуацій
	місць/м2

	186/2411

231/2545
	843,8
-
	-
-
	-
-
	березень - квітень
	КП «Харківські теплові мережі»
КП «Харківводоканал»

	4.
	Благоустрій зеленої зони після ліквідації аварійних ситуацій
	місць/м2
	199/4914

212/3422
	178,1
-
	-
-
	-
-
	березень - квітень
	КП «Харківські теплові мережі»
КП «Харківводоканал»

	5.
	Видалення аварійних, сухостійних дерев 
	шт.
	80
	-
	-
	-
	березень- квітень
	КП «Харківводоканал»

	6.
	Санітарна обрізка дерев
	шт.
	1774

314
	-
	-
	-
	березень - квітень
	КП «Харківські теплові мережі»
КП «Харківводоканал»

	7.
	Вирубка парості дерев
	м2
	10000

13000
	-

-
	-

-
	-

-
	березень - квітень
	КП «Харківські теплові мережі»
КП «Харківводоканал»

	8.
	Фарбування бордюрів, цоколю будівель, огорожі тощо
	м2
	13687

2020
	-

-
	-

-
	-

-
	квітень- травень
	КП «Харківські теплові мережі»
КП «Харківводоканал»

	9.
	Ремонт каналізаційних колодців з заміною люків
	шт.
	46
	-
	-
	-
	березень - квітень
	КП «Харківводоканал»

	Всього: 1021,9 тис. грн
	
	
	1021,9
	-
	-
	
	

	Департамент житлового господарства
	Департамент житлового господарства,

 адміністрації районів ХМР,

КП, функціонально підпорядковані департаменту

	1.
	Санітарне очищення дворів
	шт.
	4 466
	17 350,0

	-
	-
	березень-

травень
	КП «Жилкомсервіс»

КП «Харківблагоустрій»

ТОВ «Компанія «СПО»

	2.
	Санітарне очищення вулиць
	шт.
	680
	
	-
	-
	
	

	3.
	Очищення від об’яв фасадів будинків
	буд.
	6 825
	
	-
	-
	березень-

травень
	

	4.
	Видалення аварійних, сухостійних дерев
	шт.
	796
	
	*
	-
	березень-

травень
	КП «Жилкомсервіс»
Департамент житлового господарства

	5.
	Вивезення великогабаритного сміття з прибудинкової території
	м3
	30 000
	3 799,5
	-
	-
	березень-

травень
	КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

	6.
	Вивезення великогабаритного сміття                 з території приватного сектору
	м3
	5 120
	465,7
	-
	-
	березень-

травень
	Департамент житлового господарства

	7.
	Встановлення та заміна контейнерів для ТПВ
	шт.
	165
	-
	-
	-
	березень-

травень
	Департамент житлового господарства

	8.
	Фарбування контейнерів для ТПВ
	шт.
	4 855
	80,5
	-
	-
	березень-

травень
	КП «Комплекс з вивозу побутових відходів»

	9.
	Оформлення квітників
	шт.
	3 626
	90,0
	*
	-
	березень-

травень
	КП «Жилкомсервіс»
КП «Харківблагоустрій»

ТОВ «Компанія «СПО»

	10.
	Відлов бродячих тварин
	гол.
	1100
	-
	*
	-
	березень-

травень
	КП «Жилкомсервіс»
Департамент житлового господарства

	Всього: 21 785,7 тис. грн
	
	
	21 785,7
	*
	-
	
	

	Департамент транспорту
	Департамент транспорту, адміністрації районів ХМР,

КП, функціонально підпорядковані департаменту

	КП “Міськелектротранссервіс”

	1.
	Прибирання закріпленої території 
	га
	12
	6,6
	-
	-
	березень-квітень
	КП «Міськелектротранссервіс»

	2.
	Вивезення сміття 
	м3
	60
	10,5
	-
	-
	березень-квітень
	КП «Міськелектротранссервіс»

	3.
	Благоустрій територій кінцевих диспетчерських станцій
	шт.
	6
	6,5
	-
	-
	березень-квітень
	КП «Міськелектротранссервіс»

	4.
	Санітарне очищення трамвайних колій
	км
	25
	10,5
	-
	-
	березень-квітень
	КП «Міськелектротранссервіс»

	5.
	Фарбування спец. частин, кронштейнів, металевих опор контактної мережі 
	шт.


	323
	25,5
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Міськелектротранссервіс»

	6.
	Фарбування камер силових трансформаторів на тягових підстанціях
	шт.


	7
	8,6
	-
	-
	березень-квітень
	КП «Міськелектротранссервіс»

	7.
	Фарбування та підготовка транспорту до тех. огляду
	од.


	3
	1,5
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Міськелектротранссервіс»

	8.
	Заміна дефектних опор
	шт.
	9
	10,6
	
	
	квітень-травень
	КП «Міськелектротранссервіс»

	9.
	Інші роботи з благоустрою (фарбування паркану, побілка бордюрів, обрізка дерев тощо)
	-
	-
	25,9
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Міськелектротранссервіс»

	Всього: 106,2 тис. грн
	
	
	106,2
	-
	-
	
	

	Підприємства громадського транспорту

	1.
	Прибирання закріпленої території
	га


	39
	4,4
	-

-

-

-
	-

-

-

-
	березень-травень
	КП «Салтівське трамвайне депо»

КП «Жовтневе трамвайне депо»

КП «Тролейбусне депо № 2»

КП «Тролейбусне депо № 3»

	2.
	Прибирання трамвайних колій
	км


	95,2
	0,9
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Жовтневе трамвайне депо»

КП «Тролейбусне депо № 2»

КП «Тролейбусне депо № 3»

	3.
	Очищення опор контактної мережі
	шт.
	8247
	1,4
	-


	-


	березень-травень
	КП «Салтівське трамвайне депо»

КП «Жовтневе трамвайне депо»
КП «Тролейбусне депо № 2»

КП «Тролейбусне депо № 3»


	4.
	Вивезення сміття 
	м3
	156
	10,2
	-
	-
	березень-травень
	

	5.
	Мийка рухомого складу
	шт.
	423
	6,7
	-
	-
	
	

	6.
	Фарбування рухомого складу
	шт.
	158
	46,1
	-


	-


	березень-травень
	

	7.
	Інші роботи з благоустрою (ремонт та фарбування паркану, фарбування воріт, бордюрів, тех. обладнання, висадження квітів, обрізка та обкопування дерев тощо)
	-
	-
	17,4
	-
	-
	березень-травень
	КП «Салтівське трамвайне депо»

КП «Жовтневе трамвайне депо»
КП «Тролейбусне депо № 2»

КП «Тролейбусне депо № 3»

	Всього: 87,1 тис. грн
	
	
	87,1
	-
	-
	
	

	КП «Харків-Сигнал»

	1.
	Техобслуговування світлофорів
	секцій
	5 851
	-
	*
	-
	березень-травень
	КП «Харків-Сигнал»

	2.
	Техобслуговування контролерів світлофорів
	шт.
	195
	-
	
	-
	березень-травень
	КП «Харків-Сигнал»

	3.
	Техобслуговування технічно-визивного пристрою
	шт.
	112
	-
	
	-
	березень-травень
	КП «Харків-Сигнал»

	4.
	Техобслуговування шляхових знаків
	шт.
	15 000
	-
	
	-
	березень-травень
	КП «Харків-Сигнал»

	5.
	Заміна електроламп
	шт.
	2 300
	-
	
	-
	березень-травень
	КП «Харків-Сигнал»

	6.
	Очищення шляхових знаків
	шт.
	9 161
	-
	
	-
	березень-травень
	КП «Харків-Сигнал»

	7.
	Заміна шляхових знаків
	шт.
	40
	-
	
	-
	березень-травень
	КП «Харків-Сигнал»

	8.
	Ремонт пішохідного огородження
	м/п
	540
	-
	
	-
	березень-травень
	КП «Харків-Сигнал»

	9.
	Помивка та фарбування техн. засобів регулювання дорожнього руху
	м2
	19 154
	-
	
	-
	березень-травень
	КП «Харків-Сигнал»

	КП «Харківпарксервіс»

	1.
	Благоустрій та очищення місць платного паркування
	місць
	111
	-
	-
	140,0


	березень- квітень
	КП «Харківпарксервіс»

	Всього: 140,0 тис. грн
	
	
	-
	-
	140,0 
	
	

	КП «Харківський метрополітен»

	1.
	Прибирання закріпленої території 
	га
	23
	4,0
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	2.
	Вивезення сміття та негабаритних відходів
	м3
	700
	59,5
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	3.
	Очищення люків пожежних гідрантів та поновлення їх покажчиків
	од.
	23
	4,9
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	4.
	Очищення та ремонт зливових решіток, каналізаційних колодязів, кабельних лотків
	од.
	71
	7,8
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	5.
	Ремонт та фарбування вентиляційних кіосків, поливомийного водопроводу, створів металоконструкцій, огорожі підстанцій та електродепо
	м2
	1 180
	29,5
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	6.
	Фарбування обладнання на паркових коліях електродепо
	од.
	252
	1,2
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	7.
	Ремонт та прибирання салонів рухомого складу метрополітену
	од.
	321
	19,9
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	8.
	Очищення світильників та інформаційних конструкцій
	од.
	160
	3,0
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	9.
	Очищення та фарбування торшерів «М»
	м2
	121
	6,2
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	10.
	Інші роботи з благоустрою (обрізка дерев, побілка бордюрів, видалення парості дерев)
	-
	-
	2,7
	-
	-
	квітень-травень
	КП «Харківський метрополітен»

	Всього: 138,7 тис. грн
	
	
	138,7
	-
	-
	
	

	Департамент будівництва та шляхового господарства
	Департамент будівництва та шляхового господарства, адміністрації районів ХМР,

КП, функціонально підпорядковані департаменту

	1.
	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі
	м2
	14 835
	-
	*
	-
	березень – травень
	КПСП «Шляхрембуд»

	2.
	Прибирання сміття з-під борту
	м3
	10 180
	-
	*
	-
	березень – травень
	КПСП «Шляхрембуд»

	3.
	Профілювання доріг
	м2
	108 000
	-
	*
	-
	березень – травень
	КПСП «Шляхрембуд»

	4.
	Зрізка ґрунту з обочин
	м3
	1 510
	-
	*
	-
	березень – травень
	КПСП «Шляхрембуд»


	5.
	Відновлення покриття після ремонту інженерних мереж
	м2
	670
	-
	-
	167,5
	березень – травень
	КПСП «Шляхрембуд»

	6.
	Утримання мереж зливової каналізації:
	КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації»
КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації»

	6.1.
	Прочистка мереж зливової каналізації
	п.м
	3 815
	-
-

	*
*
	-
-

	березень-

травень
	

	6.2.
	Прочистка оглядових та дощоприймальних колодязів 
	шт.
	1 082
	
	
	
	березень-

травень
	

	6.3.
	Прочистка водовідвідних канав
	п.м
	1 965
	
	
	
	березень-

травень
	

	6.4.
	Заміна люків оглядових колодязів та решіток дощоприймальних колодязів
	шт.
	180
	
	
	
	березень-

травень
	

	6.5.
	Ремонт оглядових та дощоприймальних колодязів
	шт.
	273
	
	
	
	березень-

травень
	

	7.
	Утримання берегів рік та гідроспоруд:
	КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації»

	7.1.
	Очищення водної гладі річок від сміття та великогабаритних предметів, розбір заторів
	м2
	31 700
	-
	*


	-
	березень-

травень
	

	7.2.
	Очищення відкосів берегів від сміття, гілок та колод
	м2
	78 400
	
	
	
	березень-

травень
	

	7.3.
	Санітарне прибирання територій гідроспоруд
	м2

	20 300


	
	
	
	березень-

травень
	

	7.4.
	Вивіз сміття, гілок та колод
	м3
	71
	
	
	
	березень-

квітень
	

	7.5.
	Видалення парості дерев
	м2
	7 000
	
	
	
	березень-

травень
	

	Всього: 167,5 тис. грн
	
	
	-
	*
	167,5
	
	

	Департамент охорони здоров’я
	Департамент охорони здоров’я, адміністрації районів ХМР,

заклади, функціонально підпорядковані департаменту

	1.
	Прибирання територій, закріплених за закладами охорони здоров’я
	га
	103
	-
	-
	-
	березень- травень
	Керівники лікувальних закладів

	2.
	Вивіз сміття
	м3
	256
	-
	-
	64,7
	березень-травень
	Керівники лікувальних закладів

	3.
	Обрізка крони дерев
	од.
	493
	-
	-
	-
	березень-травень
	Керівники лікувальних закладів

	4.
	Висадження квітів
	од.


	16 219


	-


	-


	-


	квітень-травень
	Керівники лікувальних закладів

	5.
	Інші роботи з благоустрою (фарбування цоколю, фасаду, огорожі, малих архітектурних форм, скопування газонів та посів трави тощо)
	-
	-
	-


	-


	8,5


	квітень-травень
	Керівники лікувальних закладів

	Всього: 73,2 тис. грн
	
	
	-
	-
	73,2
	
	

	Департамент праці та соціальної політики
	Департамент праці та соціальної політики,

 адміністрації районів ХМР,

заклади, функціонально підпорядковані департаменту

	1.
	Санітарне очищення території
	га
	4,7
	-
	-
	-
	березень- травень
	Департамент праці та соціальної політики

	2.
	Вивіз сміття
	м3
	39,3
	-


	*
	0,2
	березень- травень
	Департамент праці та соціальної політики

	3.
	Висадження квітів
	шт.


	1 770
	3,0
	-


	1,4
	квітень-травень
	Департамент праці та соціальної політики

	4.
	Посів газонів


	м2
	100
	-
	-
	0,2
	квітень-травень
	Департамент праці та соціальної політики

	5.
	Санітарна обрізка дерев та кущів
	шт.
	208
	-
	-
	-


	березень

травень
	Департамент праці та соціальної політики

	6.
	Інші роботи з благоустрою (ремонт та фарбування цоколю, фасаду, воріт, огорожі, малих архітектурних форм, обкопування дерев тощо)
	-
	-
	-
	*
	5,7
	березень- травень
	Департамент праці та соціальної політики

	Всього: 10,5 тис. грн
	
	
	3,0
	*
	7,5
	
	

	Департамент освіти 
	Департамент освіти,

 адміністрації районів ХМР,

заклади, функціонально підпорядковані департаменту

	1.
	Санітарне очищення територій 
	га
	519
	-
	-
	-
	березень-квітень
	Керівники закладів освіти

	2.
	Вивіз сміття
	м3
	2 271
	-
	-
	-
	березень-квітень
	Керівники закладів освіти

	3.
	Побілка бордюрів
	м/п
	39 639
	-


	-


	-

	квітень-травень
	Керівники закладів освіти

	4.
	Висадження квітів
	шт.
	18 112
	-


	-


	-


	квітень-травень
	Керівники закладів освіти

	5.
	Видалення сухих та аварійних дерев
	шт.


	181
	-
	-
	-
	березень-квітень
	Керівники закладів освіти

	6.
	Санітарна обрізка крони дерев
	шт.
	1 137
	-
	-
	-
	березень-квітень
	Керівники закладів освіти

	7.
	Частковий ремонт:

- цоколю;

- відмостки будівель;

- огорож;

- павільйонів
	м2

м/п

м/п

шт.
	3 467

2 902

2 612

288
	-

-

-
-
	-

-

-
-
	-

-

-
-
	березень-травень
	Керівники закладів освіти

	Департамент культури
	Департамент культури,

 адміністрації районів ХМР,

заклади, функціонально підпорядковані департаменту

	1.
	Прибирання територій 
	га
	156
	-
	-
	2,0
	березень-травень
	КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»,
КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького»,
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»



	2.
	Вивіз сміття
	м3
	600
	-
	-
	-
	
	

	3.
	Висадження квітів
	шт.
	16 580
	-
	-
	0,3
	квітень
	

	4.
	Сівба газонів
	м2
	560
	-
	-
	-
	
	

	5.
	Видалення сухих та аварійних дерев
	шт.
	196
	-


	-


	-


	березень-квітень
	

	6.
	Санітарна обрізка дерев
	шт.
	300
	-
	-
	-
	
	

	7.
	Інші роботи з благоустрою (приведення  в належний стан фасадів, побілка бордюрів, обробка дерев, копка газонів,
видалення парості тощо)
	-
	-
	25,0
	-
	1,2
	березень-квітень
	

	Всього: 28,5 тис. грн
	
	
	25,0
	-
	3,5
	
	

	Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту
	Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту,

 адміністрації районів ХМР,

заклади, функціонально підпорядковані департаменту

	1.
	Прибирання прилеглої території
	га
	18,4
	2,0
	-


	0,3


	березень-травень
	КЗ «МК ДЮСШ»,
КП «Харківський Палац спорту»,
КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді»,
КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання»
КЗ «МК ДЮСШ»,
КП «Харківський Палац спорту»,
КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді»,
КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання»

	2.
	Вивіз сміття
	м3
	29
	-
	*
	-
	березень- травень
	

	3.
	Скопування пристовбурних лунок дерев
	шт.
	654
	0,5
	*
	-
	квітень- травень
	

	4.
	Ремонт фасадів та цоколю будівель
	м2
	20
	3,5
	-
	0,3
	травень
	

	5.
	Фарбування малих архітектурних форм
	м2
	1034
	3,2
	*
	10,0
	квітень-травень
	

	6.
	Фарбування бордюрів
	м/п
	1 590
	-
	*
	-
	квітень- травень
	

	7.
	Обрізка крони дерев 
	шт.


	478
	0,3
	-
	-
	березень- квітень
	

	8.
	Висадження квітів
	шт.
	40
	-
	-
	0,1
	травень
	

	9.
	Благоустрій газонів та  стрілецького поля
	га
	0,6
	-
	-
	18,0
	травень
	

	Всього: 38,2 тис. грн
	
	
	9,5
	*
	28,7
	
	

	Разом: 23 705,9 тис. грн
	
	
	23 285,5
	*
	420,4
	
	


* Фінансування видатків за рахунок коштів бюджету міста Харкова здійснюється в межах фактично виділених асигнувань.

Заступник міського голови – 

керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                                                                                                 
                   Т.М. Чечетова-Терашвілі
Директор Департаменту

комунального господарства                                                                                                                                  В.О. Кітанін
