Додаток до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.08.2026 № 424 «Про середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Харківської міської територіальної громади на 2027–2029 роки» в редакції рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від______________________№ ____________

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій

Харківської міської територіальної громади

на 2027–2029 роки

1. Загальна частина

Середньострокове планування є ключовим етапом реформи управління публічними інвестиціями, оскільки саме під час його формування визначаються основні напрями використання публічних коштів у середньостроковій перспективі.

Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Харківської міської територіальної громади на 2027–2029 роки 
(далі – СПІ 2027–2029 рр.) є необхідним кроком для забезпечення безперервності процесу середньострокового планування на місцевому рівні.

СПІ 2027–2029 рр. розроблено відповідно до Порядку розроблення 
та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Харківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.07.2026 № 347, 
з дотриманням вимог абзацу четвертого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого2025 року № 294 (зі змінами), Наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)» (зі змінами).

СПІ 2027–2029 рр. спрямований на впорядкування та оптимізацію використання ресурсів бюджету Харківської міської територіальної громади, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити фінансові ресурси Харківської міської територіальної громади на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт).

Сфера дії СПІ 2027–2029 рр. включає публічні інвестиції, що спрямовані 
на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями в розумінні Бюджетного кодексу України.

2. Описова частина

СПІ 2027–2029 рр. розроблено Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради на підставі пропозицій виконавчих органів Харківської міської ради відповідно до їх цілей і завдань у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради.

2.1. Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

На 2027–2029 роки наскрізними стратегічними цілями є цифровізація, енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність 
та безбар’єрність (у разі можливості їх застосування).

Реалізація зазначених цілей є фундаментальною умовою сталого розвитку 
та зміцнення соціальної справедливості. Передбачається перехід 
до раціональної моделі енергоспоживання, цифрової трансформації управлінських процесів та адаптації інфраструктури до кліматичних змін. Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного простору, де принципи універсального дизайну та рівності прав гарантують безперешкодний доступ 
до послуг для всіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, незалежно від їхньої статі чи соціального статусу.

2.2. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в СПІ 2027–2029 рр., є ключовими для міста Харкова та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії СПІ 2027–2029 рр., ураховуючи потреби Харківської міської територіальної громади.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених СПІ 2027–2029 рр., належать:

енергетика;

муніципальна інфраструктура та послуги;

охорона здоров’я;

соціальна сфера;

освіта і наука;

довкілля;

житло;

транспорт та послуги поштового зв’язку;

спорт, фізичне та молодіжне виховання.

Сектор (галузь) «Енергетика» спрямований на розвиток та модернізацію енергетичної інфраструктури, забезпечення енергетичної безпеки та стійкості міста. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та модернізацію діючих об’єктів енергетичної інфраструктури.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на відновлення, нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт,  
та модернізацію систем тепло-, водопостачання і водовідведення, мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах, зміцнення стійкості критичної інфраструктури, задоволення потреб громади щодо забезпечення належних умов поховання.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розбудову 
та модернізацію системи охорони здоров’я шляхом підвищення рівня оснащення закладів охорони здоров’я, розбудови мереж стаціонарних реабілітаційних відділень, підтримки материнства та дитинства.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на будівництво центру оздоровлення та відпочинку дітей, облаштування споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах, що надають соціальні послуги, забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на забезпечення безпеки навчального та виховного процесу, якості та доступності освіти, покращення матеріально-технічної бази, забезпечення сучасного доступу до харчування 
в закладах освіти.

Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований на поступове зменшення 
до повної відсутності забруднення небезпечними речовинами поверхневих вод, оновлення та збереження природно-заповідного фонду.

Сектор (галузь) «Житло» спрямований на відновлення житлового фонду, 
який було знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії, підвищення ефективності і надійності функціонування житлового фонду, створення 
та розвиток соціального орендного житла.

Сектор (галузь) «Транспорт та послуги поштового зв’язку» спрямований на оновлення парку громадського транспорту міста Харкова, продовження будівництва третьої лінії метрополітену, будівництво (реконструкцію) вулично-дорожньої мережі, мостів, шляхопроводів, об’єктів електротранспорту, підвищення ефективності виконання робіт.

Сектор (галузь) «Спорт, фізичне та молодіжне виховання» спрямований 
на відновлення, модернізацію, розбудову та розвиток об’єктів спортивної (доступної) інфраструктури.

2.3. Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування формуються 
в межах кожної пріоритетної галузі (сектору) для публічного інвестування 
та є структурними складовими в межах відповідної галузі.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування дозволяють диференціювати галузь (сектор) для публічного інвестування на відповідні складові, у яких будуть здійснюватися публічні інвестиції, та допомагають зосередитися на специфічних потребах і можливостях, що існують 
у конкретних сферах.

До СПІ 2027–2029 рр. включено 18 підсекторів у межах 9 галузей (секторів) для публічного інвестування.

2.4. Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями документів стратегічного планування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності 
в межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, у яку спрямовуються публічні кошти для подальшої підготовки та реалізації проєктів та/або програм з метою досягнення відповідного завдання документа стратегічного планування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалося Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради на основі пропозицій виконавчих органів Харківської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Виконавчими органами Харківської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, надано до Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради пропозиції до СПІ 2027–2029 рр. за 36 напрямами публічного інвестування.

2.5. Фінансова структура публічних інвестицій

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій 
на 2027–2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування 
в межах доведеного Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради має таку структуру:

тис. грн

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Енергетика | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 390 000,0 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 229 000,0 | 229 000,0 | 229 000,0 | 687 000,0 |
| Охорона здоров’я | - | - | - | - |
| Соціальна сфера | 51 770,0 | 53 453,8 | 0,0 | 105 223,8 |
| Освіта і наука | 323 800,0 | 317 500,0 | 302 000,0 | 943 300,0 |
| Довкілля | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 420 000,0 |
| Житло | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| Транспорт та послуги поштового зв’язку | 49 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 147 000,0 |
| Спорт, фізичне та молодіжне виховання | - | - | - | - |
| Загальний результат | 933 570,0 | 918 953,8 | 850 000,0 | 2 702 523,8 |

2.6. Підсумки та перспективи

СПІ 2027–2029 рр. є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в місті.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку міста. 
Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так 
і поточних публічних інвестицій.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій міста.

Підготовка проєктів передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт, а також узгодження мети проєкту з таким напрямом.

Оцінка проєктів включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних з напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених виконавчим органом Харківської міської ради, відповідальним за їх реалізацію.

У подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним цілям 
та напрямам публічного інвестування, визначеним у додатку 
до СПІ 2027–2029 рр., можуть бути включені до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Харківської міської територіальної громади та відповідно зможуть отримати фінансування як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади.

Директор Департаменту

економіки та комунального майна

Харківської міської ради 	Р. ШАБАЛА

Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради	Т. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ